**Виконання Програми « Благоустрій території населених пунктів Музиківської ОТГ за І півріччя 2020 року».**

 На виконання Програми по благоустрою передбачалося – 386,850 тис. грн. Витрачено – 317,124 тис. грн.

 1.Поточний ремонт вулиці Пролетарська с. Музиківка 200 пм – 199,426 тис. грн.

1. Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Музиківка вулиць: Львівська, Степова, 8 Березня – 21,897 тис. грн.
2. Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Східне - 15,05 тис. грн.
3. Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Загорянівка вулиці Б. Хмельницького, Центральна - 5,265 тис. грн.
4. На освітлення вулиць витрачено – 75,486 тис. грн., що склало 53,5% планових затрат. (план 141,0 тис. грн.).
5. Висаджено 135 шт. павлоній, (с. Музиківка), вишень, каштанів , інших дерев в кількості – 70 шт.( с. Східне).
6. Приведено в належний санітарний стан пам'ятники на території Східненської школи та в с. Загорянівка.
7. Проведення фарбування пам'ятника « Танк».
8. Впорядкування з ремонтом «Могили загиблим воїнам» під час ВВ.
9. Оздоблювання ступенів« Обеліску» плиткою.
10. Благоустрій кладовища в с. Східне,с. Загорянівка, с. Музиківка.
11. Інспектором із благоустрою та громадським помічником дільничного інспектора проведені рейди по вулицям населених пунктів з метою спілкування з жителями про наведення порядку та чистоти, обрізку дерев прилеглих територій присадибних ділянок, а також всіх комунальних закладів, магазинів, приватних підприємств на території громади.
12. Проведена очистка сточних лотків дощової каналізації.
13. Встановлення автобусної зупинки в с. Висунці вул. Південна.

**Виконання Програми « Питна вода у Музиківській сільській раді на 2018 – 2020 роки» за І півріччя 2020 року.**

* 1. Реалізований проект «Поточний ремонт водопровідних мереж вул. Вишневої та вул. Б. Хмельницького в с. Загорянівка» кошторисною вартістю – 813,716 тис. грн.
	2. Проведено хлорування та взяття аналізів та дослідження якості питної води із артезіанських свердловин - 16,86 тис. грн.
	3. Виконано коригування проектно-кошторисної документації по проекту « Капітальний ремонт водопровідної мережі (північна частина) с. Східне» - 9,948 тис.грн.

**Виконання Програми підтримки комунальних підприємств за І півріччя 2020 року.**

1. **На Музиківське КП були заплановані кошти в сумі – 207,427 тис. грн.,**

 з них:

* 100,0 тис. грн. на заробітну плату;
* 69,145 тис. грн. на заробітну плату двірника;
* 22,285 тис. грн. капітальний ремонт двигуна на ЮМЗ – 6;
* 16,0 тис. грн. – хлорування джерел водопостачання та взяття аналізів.

**Перераховані кошти в сумі – 128,50 тис. грн., з них:**

100,0 тис. грн. на погашення заборгованості по заробітній платі;

28,50 тис. грн. на заробітну плату двірника.

1. **На комунальне підприємство «Струмок – 2» були заплановані кошти 948, 145 тис. грн.**
* 69,145 тис. грн.. - зарплата двірника;
* 5,0 тис. грн. – ліквідація поривів на водопровідних мережах;
* 82,0 тис. грн. – встановлення огорож на свердловинах;
* 18,0 тис. грн. - хлорування джерел водопостачання та взяття аналізів;
* 774,0 тис. грн. – поточний ремонт водопровідних мереж вулиць Б. Хмельницького та Вишневої в с. Загорянівка.

**Перераховані кошти в сумі – 624,141 тис. грн. з них:**

* 23,049 тис. грн. - з/п працівника із благоустрою;
* 9,948 тис. грн. - на коригування проектно-кошторисної документації по проекту « Капітальний ремонт водопровідної мережі (північна частина) с. Східне»;
* 8,602 тис. грн. – хлорування джерел водопостачання;
* 8,258 тис. грн. – взяття аналізів води;
* 574,285 тис. грн. – на поточний ремонт водопровідних мереж вулиць Б. Хмельницького та Вишневої в с. Загорянівка.

**Інформація щодо виконання капітальних вкладень за І півріччя 2020 року по об'єктам будівництва.**

* + 1. «Реконструкція дитячого садку ( з доведенням до 180 місць) в с.Музиківка Білозерського району Херсонської області Білозерського району вул. 40 років Перемоги,35 – А» - 2053,448 тис. грн.
		2. «Будівництво комплексного спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка Білозерського району Херсонської області вул. 40 років Перемоги,12» - 4,008 тис. грн.